CRONOGRAMA DEL PROYECTO INTEGRADOR

El impacto de las nuevas tecnologias en la sociedad: visualizacion del futuro

Proyecto: Generador de Contrasenas Seguras en Python  |  Logica de Programacion  |  2025

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad | Unidad 1 |  | Unidad 2 |  | Unidad 3 |  | Unidad 4 |  |
| Tema | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | Tema 7 | Tema 8 |
| Contenido | Los Problemas Entorno de Desarrollo | Manejo de Datos Tipos de datos Operadores | Algoritmos Diagramas de Flujo | Variables Configuracion Github | Condicionales IF / Operadores | Bucles While / For Alteradores | Estructuras de datos Tuplas, Listas Diccionarios | Funciones Parametros Prog. Funcional |
| Proyecto Integrador | Seleccion del programa Diagrama funcional Arquitectura de Software Pasos de resolucion del problema | Act. Autonoma 1 (Unidad 1, T1 y T2) Rubrica | Inicio del desarrollo Configurar Github Diagramas de flujo Preparar entorno de desarrollo | Act. Autonoma 2 (Unidad 2, T3 y T4) Avance del codigo | Desarrollo del programa Implementar Unidad 3 Estructuras logicas Manejo de ciclos | Act. Autonoma 3 (Unidad 3, T5 y T6) Agregar comentarios | Act. Autonoma 4 Foro de dudas Implementar Unidad 4 Prog. Funcional Evaluar codigo compañero | ENTREGA FINAL Proyecto en Github README completo Presentacion + Video Software funcional |
| Alcance del Proyecto | Definir el problema: Contrasenas debiles = vulnerabilidad. Investigar solucion | Disenar algoritmo y diagrama de flujo del generador | Crear estructura del codigo: variables, tipos de datos, operadores | Configurar Github. Primer commit. Menu principal funcionando | Implementar IF: validar longitud, elegir opciones de la contrasena | Implementar ciclos: while (menu), for (generar caracteres) | Agregar tuplas, listas y diccionario para el historial de contrasenas | Organizar en funciones. README. Video demo. Presentacion final. |
| Entregable | Seleccion del programa + diagrama | Act. Autonoma 1 (rubrica) | Diagrama de flujo + avance de codigo | Act. Autonoma 2 + commit en Github | Codigo con condicionales y validaciones | Act. Autonoma 3 + ciclos implementados | Act. Autonoma 4 + estructuras y funciones | PROYECTO FINAL: Github + README + Video + Presentacion |

Convenciones:    Azul claro = Contenido del tema     Amarillo = Actividad Autonoma     Verde = Entrega Final